GUÍA DE APRENDIZAJE INTEGRADORA

PréstamoLab CTMA

Integración de Scrum · Desarrollo móvil Android · Pruebas de software

Semana 10

Propósito: construir, probar y sustentar incrementos funcionales de una aplicación Android para la gestión de préstamos de equipos y herramientas de formación, trabajando con Scrum, Git/GitHub, arquitectura Android, persistencia local, programación asíncrona, consumo de API, capacidades del dispositivo, seguridad y automatización de pruebas.

# 1. Identificación de la guía

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Denominación del programa | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Código | 228118 |
| Proyecto integrador | PréstamoLab CTMA |
| Periodo | Semanas 5 a 9 |
| Duración sugerida | 60 horas (12 horas por semana), ajustable a la planeación pedagógica y RP33 vigente |
| Modalidad de trabajo | Equipos de 3 a 5 aprendices, con validación y sustentación individual |
| Entorno técnico | Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose, Room, DataStore, Coroutines/Flow, Retrofit/OkHttp, Git/GitHub, GitHub Actions |
| Gestión | Scrum + GitHub Projects + Issues + Pull Requests |
| Calidad | Pruebas manuales, unitarias, de integración/API, UI/instrumentadas y no funcionales según alcance |

La competencia, resultados de aprendizaje institucionales, ficha, fechas y porcentajes deben alinearse con la planeación pedagógica vigente. La guía integra contenidos de dos rutas formativas previamente trabajadas: Desarrollo Android y Pruebas de software/Scrum.

# 2. Presentación

Esta guía unifica cinco semanas de trabajo para que el aprendiz no estudie Scrum, Android y testing como disciplinas separadas. Cada concepto se aplica sobre un único producto: PréstamoLab CTMA. El equipo planifica el trabajo, implementa incrementos Android, construye evidencias técnicas, automatiza controles de calidad y demuestra que cada Historia de Usuario puede rastrearse desde sus criterios de aceptación hasta el código y las pruebas.

La progresión se organiza por incrementos: primero se consolida una arquitectura Android y un corte de calidad; después se incorpora persistencia local y Scrum formal; luego programación asíncrona, refinamiento y métricas; posteriormente integración con API y pruebas automatizadas; y finalmente capacidades del dispositivo, seguridad, pruebas de extremo a extremo, no funcionales y CI.

Principio integrador: una Historia de Usuario no se considera terminada por existir una pantalla. Debe cumplir criterios de aceptación, integrarse correctamente a la arquitectura, superar las pruebas acordadas y satisfacer la Definition of Done.

# 3. Línea base heredada de la primera guía integradora

Esta guía no inicia PréstamoLab CTMA desde cero. Antes de comenzar, cada equipo debe recuperar el incremento desarrollado en la primera guía integradora y utilizarlo como línea base técnica, funcional y de calidad. El objetivo de las semanas 5 a 9 es evolucionar el mismo producto y el mismo repositorio mediante refactorización, persistencia, asincronía, integración remota, automatización, capacidades del dispositivo y seguridad.

Criterio de continuidad: no se crea un segundo proyecto, no se copia el código a un repositorio nuevo y no se vuelven a producir desde cero las HU, criterios o matrices ya existentes. Los artefactos heredados se revisan, refinan, versionan y amplían.

## 3.1 Componentes que deben existir al iniciar

Repositorio Git/GitHub del equipo con historial de commits y README inicial.

Product Goal de PréstamoLab CTMA y Product Backlog inicial.

Historias de Usuario y criterios de aceptación registrados como Issues.

Sprint Goal, Sprint Backlog y Definition of Done del primer incremento.

Arquitectura inicial con Compose UI, ViewModel, UiState/StateFlow, Repository simulado y Navigation.

Flujo mínimo implementado: catálogo de equipos, detalle por equipoId, solicitud de préstamo y consulta de solicitudes.

Reglas básicas implementadas: validaciones, prevención de duplicados, disponibilidad coherente, manejo de identificadores inexistentes y cancelación cuando aplique.

Matriz inicial de riesgos y trazabilidad.

Suite de casos manuales y bitácora con PASS/FAIL/BLOCKED.

Defectos reales encontrados, con confirmación/regresión cuando haya existido corrección.

Sprint Review, Retrospective e informe/README con limitaciones conocidas.

Evidencia de sustentación y autoría individual.

## 3.2 Línea base funcional y técnica

| Componente heredado | Evidencia mínima | Estado al iniciar S5 | Evolución S5–S9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión Scrum | Product Goal, Backlog, Sprint Goal, Sprint Backlog y DoD | Existente | Refinar, estimar, medir y usar para gobernar cada incremento |
| Android | Compose + ViewModel + UiState/StateFlow + Repository InMemory + Navigation | Funcional | Room/DataStore → Coroutines/Flow → Retrofit/API → capacidades físicas y seguridad |
| Funcionalidad | Catálogo, detalle, solicitud y Mis solicitudes | Demostrable | Persistencia, sincronización, devolución/evidencia y capacidades del dispositivo |
| Pruebas | Riesgos, trazabilidad, casos manuales, defectos y regresión básica | Disponible | Automatización, TDD, integración, UI/E2E, no funcionales y CI |
| Git/GitHub | Issues, branches, commits y repositorio | Con historial | PR, Actions, quality gates y trazabilidad HU → código → prueba |

## 3.3 Regla de versionado incremental sugerida

Si el equipo aún no maneja una convención propia, puede identificar el producto heredado de la primera guía como v0.1.0 (o tag equivalente) y continuar sobre el mismo repositorio. La secuencia sugerida para esta guía es: Semana 5 → v0.2.0; Semana 6 → v0.3.0; Semana 7 → v0.4.0; Semana 8 → v0.5.0; Semana 9 → v0.6.0. El número de versión es orientativo; lo obligatorio es poder identificar de forma reproducible qué commit/tag corresponde a cada entrega.

# 4. Caso integrador: PréstamoLab CTMA

PréstamoLab CTMA es una aplicación Android para consultar equipos y herramientas de formación, solicitar préstamos, consultar préstamos activos, registrar devoluciones y adjuntar evidencia cuando aplique. La aplicación evoluciona por incrementos y se gestiona en GitHub.

## 4.1 Product Goal

Facilitar la consulta, solicitud, préstamo, seguimiento y devolución trazable de equipos y herramientas de formación del CTMA mediante una aplicación móvil Android, con una experiencia segura, verificable y preparada para operar con datos locales y servicios remotos.

## 4.2 Flujo funcional base

Catálogo de equipos
      ↓
Detalle
      ↓
Solicitar préstamo
      ↓
Mis préstamos
      ↓
Préstamo activo
      ↓
Registrar devolución
      ↓
Evidencia / confirmación

## 4.3 Historias de Usuario sugeridas

| ID | Historia | Prioridad inicial |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Consultar equipos disponibles | Alta |
| HU-02 | Consultar detalle de un equipo | Alta |
| HU-03 | Solicitar préstamo | Alta |
| HU-04 | Consultar mis préstamos | Alta |
| HU-05 | Registrar devolución | Alta |
| HU-06 | Conservar datos localmente sin conexión | Alta |
| HU-07 | Sincronizar datos con servicio remoto | Media/Alta |
| HU-08 | Adjuntar evidencia fotográfica | Media |
| HU-09 | Recibir recordatorio de devolución | Media |

## 4.4 Reglas de negocio de referencia

Solo se puede solicitar un equipo en estado DISPONIBLE.

Una solicitud válida no debe generarse dos veces por doble pulsación.

La devolución debe asociarse a un préstamo activo.

Los identificadores inexistentes deben producir un estado recuperable, no un cierre abrupto.

Room actúa como fuente local canónica cuando se incorpore persistencia.

La UI no debe conocer directamente Retrofit ni manipular la base de datos.

Las evidencias fotográficas deben persistirse mediante URI/metadatos, no como Bitmap/Base64 en la base de datos.

No se almacenan ni registran secretos, tokens o datos sensibles en texto plano.

# 5. Mapa de integración de las semanas 5 a 9

| Semana | Android | Pruebas/Scrum | Incremento esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Arquitectura Android, ViewModel, UiState/StateFlow, Repository simulado, navegación y validaciones | Plan/ejecución manual, riesgos, trazabilidad, defectos y Scrum práctico | Consolidación del incremento heredado + corte de calidad |
| 6 | Room, DAO, relaciones, CRUD, migraciones, DataStore, Repository y fuente única de verdad | Agilidad, empirismo, valores Scrum, accountabilities, eventos, artefactos y compromisos | Persistencia local + Scrum formal |
| 7 | Corrutinas, suspend, scopes, dispatchers, cancelación, excepciones, Flow/StateFlow y estados consistentes | Refinamiento, INVEST, priorización, estimación, Planning Poker, capacidad, métricas y shift-left | Incremento reactivo/asíncrono + Sprint mejor planificado |
| 8 | HTTP/REST/JSON, Retrofit, OkHttp, DTO-mapeo, Repository remoto/local, caché, timeouts, errores y MockWebServer | Automatización, pirámide, AAA, fixtures, mocks/stubs, cobertura, aislamiento, mantenimiento y TDD | Sincronización API + pruebas automatizadas |
| 9 | Photo Picker/cámara + al menos una capacidad física adicional (GPS/mapas, Bluetooth/BLE, sensor, biometría o energía/almacenamiento), URI/FileProvider, notificaciones, permisos, HTTPS, almacenamiento seguro, privacidad y ambientes | E2E/regresión, rendimiento, seguridad, accesibilidad, CI, secretos, flaky tests y quality gates | Incremento seguro + calidad continua |

# 6. Arquitectura objetivo del producto

Compose UI
   ↓ eventos                         ↑ UiState
ViewModel  ─────────────── StateFlow
   ↓
Repository
   ├── Local: Room / DataStore
   └── Remoto: Retrofit / OkHttp
            ↓
         API REST

La aplicación debe mantener responsabilidades separadas: la UI representa estado y emite eventos; el ViewModel coordina estado y acciones; el Repository decide el origen de datos; Room conserva la fuente local canónica; Retrofit encapsula el acceso remoto. Esta separación facilita pruebas y reduce acoplamiento.

# 7. Flujo GitHub obligatorio del proyecto

GitHub Project / Product Backlog
          ↓
Issue HU + Criterios de aceptación
          ↓
Riesgos + Casos de prueba
          ↓
feature/hu-XX-...
          ↓
Commits
          ↓
Pull Request
          ↓
GitHub Actions
Build + Unit Tests + Lint
          ↓
Code Review
          ↓
Pruebas funcionales
          ↓
Definition of Done
          ↓
Merge a main
          ↓
Issue cerrado / Project → Done

Fuente de verdad recomendada: HU y criterios en Issues; Product Backlog en GitHub Project; riesgos y pruebas en docs/ con trazabilidad hacia cada Issue; implementación en ramas/PR; resultados automáticos en Actions.

# 8. Actividades de aprendizaje por semana

## Semana 5 · Arquitectura, primer incremento y corte de calidad

Objetivo integrado: recuperar, auditar, refactorizar y consolidar el incremento heredado de la primera guía integradora, manteniendo la arquitectura proporcional y demostrando mediante pruebas manuales y trazabilidad que su comportamiento corresponde a los criterios de aceptación.

### Temas Android

Capas UI y datos; separación de responsabilidades.

ViewModel y UiState observable.

StateFlow y flujo unidireccional de datos.

Repository e implementación InMemory/Fake.

Navigation Compose: Catálogo → Detalle → Solicitar → Mis préstamos.

Validaciones y estados recuperables.

Git, README y estructura del repositorio.

### Temas Pruebas/Scrum

Plan de pruebas y alcance.

Matriz de riesgos y trazabilidad.

Casos positivos/negativos y técnicas de caja negra.

Ejecución manual: PASS, FAIL y BLOCKED.

Reporte de defectos, severidad y prioridad.

Confirmación y regresión básica.

Sprint Goal, Sprint Backlog, Definition of Done, Review y Retrospective aplicados de forma práctica.

### Actividades encadenadas

Recuperar las HU y criterios de aceptación ya existentes en GitHub Issues; depurar duplicados, ambigüedades y vacíos sin recrearlos desde cero.

Incorporar los Issues existentes al GitHub Project, ordenar/refinar el Product Backlog y definir el Sprint Goal del incremento de Semana 5.

Identificar riesgos R-XX y diseñar casos TC-XX para las HU seleccionadas.

Auditar la arquitectura heredada, refactorizar responsabilidades cuando sea necesario y continuar el trabajo mediante ramas feature/hu-XX o fix/bug-XX.

Completar y estabilizar el flujo heredado Catálogo → Detalle → Solicitud → Mis solicitudes con Repository simulado, conservando la trazabilidad existente.

Ejecutar mínimo 10 casos manuales representativos; registrar PASS/FAIL/BLOCKED.

Abrir Issues BUG-XX cuando exista una falla reproducible.

Cerrar con Review, Retrospective y demostración individual.

### Evidencia semanal

Incremento heredado consolidado y etiquetado como v0.2.0 (o versión equivalente acordada).

Product Backlog + Sprint Goal + Sprint Backlog.

Matriz de riesgos y trazabilidad.

Suite y bitácora de pruebas manuales.

PR con implementación y evidencias.

## Semana 6 · Persistencia local y Scrum formal

Objetivo integrado: reemplazar la memoria temporal por persistencia local confiable y comprender formalmente cómo Scrum organiza la entrega de valor y la calidad.

### Temas Android

Room: Entity, DAO y Database.

CRUD, relaciones y consultas.

Migraciones y pruebas de persistencia.

DataStore para preferencias simples.

Repository como punto único de acceso.

Fuente única de verdad y separación entre persistencia y UI.

### Temas Scrum

Agilidad y Manifiesto Ágil.

Empirismo, Lean y valores Scrum.

Product Owner, Scrum Master y Developers.

Eventos: Sprint, Planning, Daily, Review y Retrospective.

Artefactos y compromisos: Product Backlog/Product Goal, Sprint Backlog/Sprint Goal, Increment/Definition of Done.

Antipatrones y calidad compartida.

### Actividades encadenadas

Refactorizar el Repository para incorporar una fuente local Room.

Modelar EquipmentEntity, LoanEntity y relaciones mínimas.

Implementar DAO para catálogo, préstamos activos y devoluciones.

Configurar DataStore para filtros/preferencias del usuario.

Actualizar la Definition of Done para incluir persistencia y pruebas.

Comparar la experiencia del mini-Scrum de Semana 5 con el marco formal.

Ejecutar pruebas sobre CRUD, reinicio de aplicación y consistencia del estado.

### Evidencia semanal

Incremento v0.3.0 persistente (o versión equivalente).

Diagrama actualizado de arquitectura local.

Pruebas de DAO/Repository o evidencia reproducible.

Scrum formalizado en Project/Issues/PR/DoD.

## Semana 7 · Asincronía, flujo reactivo y planificación basada en capacidad

Objetivo integrado: hacer que la aplicación gestione operaciones asíncronas y estado reactivo sin inconsistencias, mientras el equipo mejora el refinamiento, la estimación y el seguimiento del Sprint.

### Temas Android

Corrutinas y funciones suspend.

Scopes y dispatchers.

Cancelación y manejo de excepciones.

Flow y StateFlow.

collectAsStateWithLifecycle.

Estados Loading, Content, Empty, Error y Operation.

Repository como acceso único a flujos Room/DataStore.

### Temas Scrum/gestión

Refinamiento del Product Backlog.

Historias INVEST y criterios de aceptación verificables.

Tareas técnicas.

Priorización MoSCoW considerando valor, riesgo y dependencia.

Estimación relativa y Planning Poker.

Capacidad y Sprint Planning.

Burndown, burnup, velocidad, lead time y cycle time.

Shift-left y calidad como responsabilidad del equipo completo.

### Actividades encadenadas

Refinar las HU restantes y detectar historias demasiado grandes o ambiguas.

Estimar los PBI mediante Planning Poker y seleccionar un Sprint según capacidad real.

Convertir las consultas Room a Flow y recolectarlas de forma consciente del ciclo de vida.

Modelar UiState para carga, contenido, vacío y error.

Simular operaciones lentas y verificar cancelación/manejo de excepciones.

Registrar lead/cycle time básico de las HU del Sprint y analizar cuellos de botella.

Actualizar casos de prueba para estados asíncronos y errores.

### Evidencia semanal

Incremento v0.4.0 reactivo (o versión equivalente).

Product Backlog refinado y estimado.

Métricas básicas del Sprint.

Pruebas sobre estados y errores asíncronos.

## Semana 8 · API REST, sincronización y automatización/TDD

Objetivo integrado: conectar PréstamoLab con un servicio remoto sin perder consistencia local y automatizar pruebas de mayor valor, aplicando TDD de forma acotada.

### Temas Android

HTTP, REST y JSON.

Retrofit y OkHttp.

DTO, Entity y modelo de dominio.

Mapeo entre capas.

Repository remoto/local.

Room como fuente local canónica y caché.

Timeouts, errores de red, 401/404/5xx y conectividad.

Token conceptual sin exponer secretos.

MockWebServer para pruebas del cliente HTTP.

### Temas de automatización

Pirámide de pruebas y selección de qué automatizar.

Pruebas unitarias, de integración y API.

AAA: Arrange, Act, Assert.

Aserciones, fixtures, fakes/mocks/stubs.

Aislamiento, repetibilidad y mantenimiento.

Cobertura como señal, no como objetivo absoluto.

TDD: Red → Green → Refactor.

Integración de pruebas a Pull Requests.

### Herramientas adaptadas al caso Android

JUnit para pruebas unitarias.

Fakes/MockK cuando sea pertinente.

kotlinx-coroutines-test para corrutinas.

MockWebServer para integración HTTP.

Postman/Newman como complemento si existe una API accesible externamente.

### Actividades encadenadas

Definir contrato de endpoints para equipos, préstamos y devoluciones.

Crear DTO y mapeos DTO <-> dominio <-> Entity.

Implementar Retrofit/OkHttp dentro de la capa de datos.

Diseñar estrategia local-first: Room conserva el estado visible; la red sincroniza.

Escribir primero una prueba para una regla seleccionada y completar un ciclo TDD.

Automatizar pruebas del ViewModel/Repository y errores HTTP representativos.

Abrir un PR y verificar que GitHub Actions ejecute build, unit tests y lint.

### Evidencia semanal

Incremento v0.5.0 sincronizado con API/mock (o versión equivalente).

Pruebas automatizadas y evidencia de TDD.

MockWebServer o evidencia equivalente de integración.

GitHub Actions en PR.

## Semana 9 · Capacidades del dispositivo, seguridad y calidad continua

Objetivo integrado: completar un incremento cercano a condiciones reales incorporando evidencia fotográfica, notificaciones y seguridad, y validar el flujo mediante pruebas de interfaz, regresión y controles no funcionales.

### Temas Android

Photo Picker y/o cámara según alcance.

Implementación obligatoria de al menos una capacidad física adicional a la cámara, seleccionada y justificada según el caso: geolocalización (GPS) y mapas; Bluetooth/BLE; sensores del dispositivo; biometría; o gestión de energía y almacenamiento. Crear la HU respective.

URI y FileProvider.

Persistencia de metadatos en Room.

Estados Local, Subiendo, Sincronizada y Fallida.

Sincronización de evidencia mediante Repository.

Notificaciones contextuales y permisos en tiempo de ejecución.

Mínimo privilegio y validación de entradas.

HTTPS y almacenamiento seguro.

Ambientes dev/stage/prod.

Privacidad y no registro de datos sensibles.

### Temas Pruebas/CI

Pruebas end-to-end/regresión sobre flujos críticos.

En Android, usar Compose UI Test/Espresso para recorridos nativos; Playwright solo tendría sentido en una interfaz web complementaria.

Pruebas no funcionales: rendimiento, seguridad y accesibilidad.

k6/JMeter sobre API o servicio remoto cuando aplique.

OWASP ZAP sobre endpoints accesibles en ambiente de pruebas.

CI con GitHub Actions y quality gates.

Datos, ambientes y secretos.

Flaky tests: identificación, causas y manejo.

### Actividades encadenadas

Implementar selección/captura de evidencia y conservar URI + metadatos.

Seleccionar e implementar al menos una capacidad física adicional (GPS/mapas, Bluetooth/BLE, sensor, biometría o gestión de energía/almacenamiento), documentando propósito, API utilizada, permisos requeridos, manejo de errores, privacidad y pruebas realizadas.

Modelar la sincronización de evidencia y sus estados.

Solicitar permisos solo cuando la funcionalidad los necesita.

Configurar variables/URLs por ambiente sin exponer secretos.

Automatizar al menos un recorrido crítico de UI/instrumentación.

Ejecutar regresión del flujo Catálogo → Solicitud → Mis préstamos → Devolución.

Ejecutar una prueba no funcional acotada: rendimiento de API, revisión de seguridad o accesibilidad.

Definir gates mínimos del PR: build, unit tests y lint; agregar otros checks si el entorno lo permite.

Cerrar con Sprint Review, Retrospective e informe de calidad.

### Evidencia semanal

Incremento v0.6.0 con capacidades del dispositivo y controles de seguridad (o versión equivalente).

Evidencia funcional y técnica de la capacidad física adicional seleccionada, incluyendo prueba en emulador/dispositivo cuando corresponda y justificación de permisos/privacidad.

Prueba UI/instrumentada o recorrido equivalente reproducible.

Regresión documentada.

Reporte no funcional.

Pipeline CI y quality gates.

# 9. Artefactos obligatorios del proyecto

| Categoría | Artefacto | Ubicación recomendada |
| --- | --- | --- |
| Gestión Scrum | Product Goal, Product Backlog, Sprint Goal, Sprint Backlog, DoD, Review y Retrospective | GitHub Project + docs |
| Historias | HU y criterios de aceptación | GitHub Issues |
| Riesgos | R-XX priorizados y vinculados | docs/RIESGOS.md |
| Pruebas | TC-XX, bitácora, automatización | docs/PLAN_PRUEBAS.md + código de tests |
| Trazabilidad | HU → CA → Riesgo → TC → PR → Resultado → Bug | docs/MATRIZ_TRAZABILIDAD.md |
| Defectos | BUG-XX reproducibles | GitHub Issues |
| Código | Ramas feature/fix y PR | Git/GitHub |
| CI | Build, unit tests, lint y artifacts | GitHub Actions |
| Documentación | Arquitectura, ejecución, limitaciones, IA | README + docs |

# 10. Evidencias de aprendizaje

| Tipo | Evidencia | Técnica/instrumento |
| --- | --- | --- |
| Conocimiento | Cuestionario/escenarios integrados Android + Scrum + testing | Prueba estructurada |
| Desempeño | Refinamiento, Planning, code review, ejecución de pruebas, análisis de fallos | Observación + lista de chequeo |
| Producto | Línea base v0.1.0 + incrementos v0.2.0 a v0.6.0 y repositorio trazable | Rúbrica analítica + demostración |
| Sustentación | Explicación individual de HU, código, pruebas y decisiones | Preguntas de autoría + cambio pequeño |

# 11. Rúbrica analítica sugerida

| Criterio | Peso |
| --- | --- |
| Scrum y trazabilidad | 15% |
| Funcionalidad Android | 20% |
| Arquitectura, estado y datos | 15% |
| Diseño y automatización de pruebas | 15% |
| Ejecución, evidencias y defectos | 15% |
| Seguridad, regresión y calidad no funcional | 10% |
| Git/GitHub, CI y documentación | 5% |
| Sustentación individual | 5% |

# 12. Lista de chequeo

☐ El Product Goal está visible y el Product Backlog usa los Issues reales.

☐ Las HU tienen criterios de aceptación verificables.

☐ Cada HU seleccionada tiene riesgos y casos de prueba relacionados.

☐ Las ramas y PR permiten rastrear la implementación de una HU.

☐ La UI Compose no accede directamente a Room/Retrofit.

☐ ViewModel/UiState/StateFlow se usan de forma coherente.

☐ Room/DataStore tienen responsabilidad clara y fuente única de verdad.

☐ Corrutinas/Flow respetan ciclo de vida y manejo de errores.

☐ La integración REST maneja DTO, mapeo, timeouts y errores.

☐ Existen pruebas unitarias y/o de integración automatizadas pertinentes.

☐ GitHub Actions ejecuta build, tests y lint.

☐ Los defectos se documentan con evidencia reproducible.

☐ Se realiza confirmación y regresión cuando aplica.

☐ Los permisos/cámara/notificaciones aplican mínimo privilegio.

☐ Se implementó y probó al menos una capacidad física adicional a la cámara, con justificación técnica, permisos y consideraciones de privacidad.

☐ No hay secretos ni datos sensibles expuestos.

☐ El equipo puede demostrar el incremento desde main/tag de entrega.

☐ Cada integrante puede explicar una HU y modificar una parte pequeña en vivo.

# 13. Preguntas para sustentación

Abra una HU y muestre un criterio de aceptación; siga la trazabilidad hasta el código y la prueba que lo valida.

Explique por qué Room se considera fuente local canónica en su solución.

¿Qué diferencia existe entre Flow y StateFlow en el contexto del ViewModel?

Muestre un caso de error de red y explique cómo se representa en UiState.

Seleccione un test automatizado y explique Arrange, Act y Assert.

¿Qué parte del incremento fue desarrollada mediante TDD y qué aprendieron?

Muestre un defecto encontrado, su confirmación y la regresión seleccionada.

¿Qué permiso del dispositivo solicitaron y por qué cumple mínimo privilegio?

¿Qué quality gates utiliza su Pull Request?

¿Qué riesgo residual permanece en el incremento actual?

# 14. Uso responsable de IA

Las herramientas de IA pueden apoyar explicación, revisión, generación de escenarios y depuración, pero no sustituyen la ejecución ni la autoría. El equipo debe documentar usos relevantes y verificar cada sugerencia antes de incorporarla.

No compartir tokens, credenciales, datos personales o información sensible.

No reportar PASS/FAIL inventados por una herramienta.

No presentar código que el equipo no pueda explicar o modificar.

Registrar en README el propósito y la verificación realizada cuando la IA haya contribuido de forma significativa.

# 15. Glosario mínimo

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Product Goal | Objetivo de largo alcance del producto. |
| Product Backlog | Lista ordenada y emergente de trabajo necesario para mejorar el producto. |
| Definition of Done | Estado de calidad requerido para considerar utilizable un Incremento. |
| Repository | Abstracción que coordina fuentes de datos locales/remotas. |
| UiState | Representación observable del estado requerido por una pantalla. |
| Flow | Flujo asíncrono de valores en Kotlin. |
| StateFlow | Flujo con valor de estado actual, apropiado para exponer UI state. |
| DTO | Objeto de transferencia usado para representar datos del servicio remoto. |
| PASS/FAIL/BLOCKED | Estados de ejecución de casos de prueba. |
| TDD | Ciclo Red-Green-Refactor para construir comportamiento guiado por pruebas. |
| Quality gate | Condición automática o manual que debe cumplirse antes de integrar cambios. |

# 16. Referentes técnicos

Android Developers: Guide to app architecture, ViewModel, StateFlow, Room, DataStore, Navigation Compose, permissions and app security.

Kotlin Documentation: Coroutines, Flow y StateFlow.

Square: Retrofit, OkHttp y MockWebServer.

The Scrum Guide (Schwaber y Sutherland, 2020).

ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus.

GitHub Docs: Issues, Projects, Pull Requests, Actions y repository roles.

OWASP: API Security Top 10 y prácticas de seguridad aplicables a servicios.

# 17. Control del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Autor | Wilson Castro Gil |
| Cargo | Instructor |
| Dependencia | CTMA - Área TIC |
| Versión | Guía integradora Semanas 5 a 9 |
| Fecha | Septiembre de 2026 |